Утвержден Постановлением главы администрации от 01.06.2015г. №31

П Л А Н

# мероприятий по обеспечению устойчивого водоснабжения на территории сельского      поселения Воздвиженский  сельсовет МР Альшеевский район Республики Башкортостан на 2015-2017 годы.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственное за выполнение | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести инвентаризацию объектов водоснабжения на территории сельского поселения | ежегодно | Администрация СП, руководители учреждений | Проведена инвентаризация объектов водоснабжения на территории сельского поселения в октябре 2014г. |
| 2 | Установка нового водозаборного насоса | 2 квартал 2015 года | Администрация СП | Приобретен водозаборный насос |
| 3 | Оформить договор аренды водопроводной сети с. сан.им.Чехова с ООО, ИП | 3-4 квартал 2015 г | Администрация СП | На стадии подготовки документации |
| 4 | Определить пригодность воды по санитарно-эпидемиологической безопасности. | ежегодно | Администрация СП | В феврале 2015 года выполнено исследование качества воды, размещен на официальном сайте СП . |
| 5 | Ремонт каптажа и очистка территории от мусора и зарослей деревьев по периметру зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопровода питьевого назначения | ежегодно в май- месяце | Администрация СП | Ремонт каптажа и очистка территории водозаборной скважины в с.сан.им.Чехова произведена. |
| 6 | Определить пути экономии водных ресурсов: 1.Выявление мест утечки воды и их устранение | постоянно | Администрация СП | По мере необходимости |

Глава сельского поселения                                         Мазитов Ф.Н.